Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
 «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
УТВЕРЖДАЮ
ФАКУЛЬТЕТ ИУ Заведующий кафедрой ИУ7
КАФЕДРА ИУ7 _____________ Рудаков И.В.
ГРУППА ИУ7-82 « ___ » ____________ 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
студента: Шилова Александра Ильича

Тема выпускной квалификационной работы: «Модифицированный метод поиска пути интеллектуальным агентом в условиях неполной информации».

№ / п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении
		План	Факт	Должность	ФИО, подпись
1	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы.	18.03		Руководитель ВКР
2	Аналитико-исследовательский раздел	08.04		Руководитель ВКР
3	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	01.04		Заведующий кафедрой
4	Конструкторский раздел	22.04		Руководитель ВКР
5	Технологический раздел	06.05		Руководитель ВКР
6	1-ая редакция работы	13.05		Руководитель ВКР
7	Подготовка доклада и презентации	20.05
8	Заключение руководителя	27.05		Руководитель ВКР
9	Допуск работы к защите на ГАК (нормконтроль)	27.05		Нормконтролер
10	Внешняя рецензия	27.05
11	Предварительная защита	31.05
12	Защита работы на ГАК	19.06

Студент Руководитель работы
        (Подпись, дата) (Подпись, дата)